**Отчет о реализации муниципальной программы**

«**Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс.руб. | Фактический  объем финансирования тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Примечание \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие программы 1 |  |  |  |  |
| Жилище | 2,5 | 2,5 | 100,0 | Приобретена бумага д/ксерокса формат А4 (в пачке 500 л.) в количестве 5 пачек по 500 рублей. |
| Мероприятие программы 2 |  |  |  |  |
| Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Отрадненский район | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Приобретена бумага д/ксерокса формат А4 (в пачке 500 л.) в количестве 2 пачки по 500 рублей. |
| Мероприятие программы 3 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального образования | 3 175,0 | 2 367,3 | 74,6 | Заключено 21 прямых договоров на сумму 2 367,3 тыс. руб.  В 2023 году были проведены следующие работы:  - монтаж уличного освещения в с. Рудь по ул. Кирова от №125 до №107;  - монтаж уличного освещения в с. Рудь по ул. Калинина от №1 до ул. Кирова №17;  - монтаж уличного освещения в с. Изобильное по ул. Горького от ул. Ленина 83 до ул. Горького №126;  - монтаж уличного освещения в с. Изобильное по ул. Ленина от №11 до №21;  - устройство парковки для автотранспорта по ул. Ленина в с. Рудь;  - нанесение дорожной разметки на а/д по ул. Ленина в с. Рудь;  - ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Изобильное ул. Гагарина, протяженностью 1 км.;  - ремонт дороги в гравийном исполнении в х. Хорин ул. Заречная, протяженностью 1 км;  - ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Рудь ул. Советская, протяженностью 0,5 км.;  - устройство тротуара на а/д по ул. Советской в с. Рудь;  - расчистка водоотводных канав по ул. Горького, Гагарина в с. Изобильное, по ул. Кирова, Калинина, Чапаева, Степной в с. Рудь.  А также, приобретены электротовары для уличного освещения. Приобретены и установлены дорожные знаки. Был осуществлен строительный контроль, разработана проектно-сметная документация. |
| Мероприятие программы 4 |  |  |  |  |
| Коммунальное хозяйство сельского поселения | 5 372,1 | 5 250,8 | 97,7 | Заключено 9 прямых договоров на сумму 888,7 тыс. руб.  В 2023 году были проведены следующие работы:  - капитальный ремонт системы водопровода;  - осуществление строительного контроля;  - капитальный ремонт подводящего водопровода;  - разработка проектно-сметной документации;  - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.  В результате торгов через Единую информационную систему было заключено 2 контракта:  1). Контракт № 0818600006123000094 от 10 ноября 2023 г. на сумму 1 040,8 тыс. руб. (989,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 51,3 тыс. руб. – средства местного бюджета). Выполнены работы по строительству объекта: «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Изобильное Отрадненского района Краснодарского края».  2). Контракт № 0818600006123000095 от 13 ноября 2023 г. на сумму 3 321,3 тыс. руб. (3 157,6 тыс. руб. - средства краевого бюджета, 163,7 тыс. руб. – средства местного бюджета). Выполнены работы по строительству объекта: «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Рудь Отрадненского района Краснодарского края». |
| Мероприятие программы 5 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории сельского поселения | 2 217,2 | 2 212,6 | 99,8 | Заключено 21 прямых договоров на сумму 1 005,7 тыс. руб., в том числе заключен годовой прямой контракт на поставку электрической энергии на сумму 396,2 тыс. руб.  Выполнены следующие работы:  - дератизация/дезинсекция (кладбище, парк);  - изготовление технической документации;  - установка камер видеонаблюдения;  - изготовление металлоконструкций постаментов;  - оформление паспорта отходов;  - осуществление строительного контроля.  Приобретены электроматериалы, строительные и хозяйственные товары, дизельное топливо, тракторные запчасти и т.д.  Выплачена заработная плата персоналу в сумме 1 204,9 тыс. руб.  Оплачены налоги на сумму 2,0 тыс. руб. |
| Мероприятие программы 6 |  |  |  |  |
| Транспорт | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Приобретена бумага д/ксерокса формат А4 (в пачке 500 л.) в количестве 2 пачки по 500 рублей. |
| **Итого по Программе** | 10 768,8 | 9 835,2 | 91,3 |  |

\* Указывается степень и результат выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, заключены контракты на сумму, подписаны акты выполненных работ на сумму и т.д.)

Финансист Рудьевского сельского поселения

В.С. Овчаренко

подпись