АДМИНИСТРАЦИЯ РУДЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________________					№_____________

с. Рудь

- Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения Отрадненского района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения Отрадненского района (приложение).

2. Общему отделу администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района (Капланян) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы Рудьевского сельского поселения Отрадненского района С.С.Радионову.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы Рудьевского сельского поселения

Отрадненского района                                                                         С.С.Радионова

____________________________________________________________________

Проект подготовлен и внесен:

Начальник общего отдела 							  А.С.Капланян

Проект согласован:

Финансист администрации

Рудьевского сельского поселения

Отрадненского района                                                                      В.С.Овчаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Рудьевского сельского поселения Отрадненского района

от «___» ______ 2024 года № ___

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций,

о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения  Отрадненского района

- 1. Основные положения

  - Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения Отрадненского района за счет средств бюджета Рудьевского сельского поселения Отрадненского района (далее – местный бюджет), решений о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения Отрадненского района (далее соответственно – инвестиции, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций, объект капитального строительства).

  - В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, в техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) определение объектов недвижимого имущества,  на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объем необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, под приобретение объектов недвижимого имущества, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также определение главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика, застройщика (заказчика) в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

- реализация инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, под приобретение объектов недвижимого имущества, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в том числе в рамках достижения целей по мероприятию муниципальной программы Рудьевского сельского поселения Отрадненского района,  в рамках которого планируется осуществление бюджетных инвестиций, выступает администрация Рудьевского сельского поселения Отрадненского района (далее - инициатор).

Инициатором подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций выступает администрация Рудьевского сельского поселения Отрадненского района (далее - инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций).

  - Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

  - Отбор объектов капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, на техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития Рудьевского сельского поселения Отрадненского района исходя из основных направлений, обозначенных в документах стратегического планирования Рудьевского сельского поселения Отрадненского района, а также документов территориального планирования Рудьевского сельского поселения Отрадненского района;

2) поручений главы Рудьевского сельского поселения Отрадненского района;

- Подготовка проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

2.1. Инициатор подготавливает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме проекта постановления администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района.

Инициатор подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с отраслевыми специалистами администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района согласно Инструкции по делопроизводству в администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района.

Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы.

2.2. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого или нескольких объектов капитального строительства либо объекта(ов) недвижимого имущества:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

3) наименования муниципального заказчика или муниципальных заказчиков по строительству (при необходимости);

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) в ценах соответствующих лет;

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств местного бюджета, не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).

2.3. В проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций информация об объектах капитального строительства должна отображаться по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. При принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусматривающих создание объектов местного значения за счет  средств местного бюджета, подлежащих отображению в документах  территориального планирования Рудьевского сельского поселения Отрадненского района, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования Рудьевского сельского поселения Отрадненского района, муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район» обеспечивает внесение  соответствующих изменений в указанные документы территориального  планирования Рудьевского сельского поселения Отрадненского района в  пятимесячный срок с даты принятия таких решений.

2.5.  Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.

Допускается внесение изменений в решение об осуществлении и  реализации бюджетных инвестиций в части изменения назначения объекта  капитального строительства на основании предложения муниципального  заказчика, согласованного с главным распорядителем средств местного бюджета, в случае, если полученные и оплаченные за счет средств местного  бюджета результаты будут использованы на объекте капитального  строительства, назначение которого предлагается изменить, или другом объекте капитального строительства. Информация о планируемом использовании результатов отражается в пояснительной записке к проекту постановления администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района с указанием объемов произведенных расходов местного бюджета.

2.4.  Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом решения Совета Попутненского сельского поселения Отрадненского района от 24 октября 2022 года № 187 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Рудьевском сельском поселении Отрадненского района».

- Подготовка проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения

- Отрадненского района

3.1. Инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций подготавливает проект данного решения в форме проекта постановления администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района на основании письменного заключения муниципального заказчика, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

3.2. Случаями для рассмотрения вопроса о возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций являются:

1) несоответствие ранее подготовленной проектной документации и (или) результатов проведенных инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, по объекту капитального строительства, строительство которого не начато, требованиям действующего законодательства, технических регламентов, технических условий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, и нецелесообразность внесения изменений в нее в связи с удорожанием (значительным увеличением) стоимости объекта строительства;

2) отсутствие фактических расходов местного бюджета на реализацию бюджетных инвестиций при отсутствии необходимости дальнейшего исполнения решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

3.3. Решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций может быть принято при условии, что работы по объекту капительного строительства не являются предметом действующего или неисполненного муниципального контракта.

3.4. К проекту решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций прилагаются документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Проект решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций должен содержать:

- решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения Отрадненского района с указанием реквизитов правового акта, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

- решение о признании утратившим силу постановления администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (при необходимости);

- основание для подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в соответствии с конкретным подпунктом пункта 3.2 настоящего Порядка.

3.6. Инициатор подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с отраслевыми специалистами администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района.

И.о. главы Рудьевского сельского

поселения Отрадненского района                                                         С.С.Радионова

Приложение

к порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций,

о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения Отрадненского района

- ФОРМА

- информации об объекте капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации

(или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации

порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| - Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика по строительству |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | Предшествующий период(при наличии) |  | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства. |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |

Специалист администрации Рудьевского

сельского поселения

Отрадненского района                              _____________/ ___________________/

(подпись)           (расшифровка подписи)».

И.о. главы Рудьевского сельского

поселения Отрадненского района                                                       С.С.Радионова

Примечание. При принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Рудьевского сельского поселения Отрадненского района объем финансового обеспечения объекта в графе «предшествующий период» отражается одной суммой без распределения по годам. В случае внесения изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.