На 01.07.2022 год по ремонту дорог в Рудьевском сельском поселении выполнены следующие работы:

1. Нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге по ул. Ленина в с. Рудь;
2. Устройство тротуара по ул. Ленина, ул. Пролетарской в с. Рудь, протяжённостью 0,200 км.

А также запланировано в 2022 году выполнить следующие работы:

асфальтирование прилегающей территории к детской игровой зоне в с. Изобильное ул. Ленина, протяженностью 0,2 кв.м.;

асфальтирование прилегающей территории к скверу в с. Рудь ул. Ленина, протяженностью 0,1 кв.м.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Рудь ул. Калинина, протяженностью 0,500 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Изобильное ул. Горького, протяженностью 0,500 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Изобильное ул. Ленина, протяженностью 0,700 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в х. Хорин ул. Заречная, протяженностью 2 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в х. Хорин ул. Южная, протяженностью 0,200 км.;

грейдирование дорог в Рудьевском сельском поселении (с. Рудь – 6 км., с. Изобильное – 8 км., х. Хорин – 1 км.), протяженностью 15 км.