На 01.02.2023 год по ремонту дорог в Рудьевском сельском поселении выполнены следующие работы:

1. Монтаж уличного освещения в с. Рудь по ул. Кирова от №125 до №107;
2. Монтаж уличного освещения в с. Изобильное по ул. Ленина от №11 до №21.

А также запланировано в 2023 году выполнить следующие работы:

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Рудь ул. Калинина, протяженностью 0,5 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Рудь ул. Кирова, протяженностью 1,0 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Рудь ул. Чапаева, протяженностью 0,5 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Изобильное ул. Гагарина, протяженностью 1 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в х. Хорин ул. Заречная, протяженностью 1 км.