На 01.10.2022 год по ремонту дорог в Рудьевском сельском поселении выполнены следующие работы:

1. Нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге по ул. Ленина в с. Рудь;
2. Устройство тротуара по ул. Ленина, ул. Пролетарской в с. Рудь, протяжённостью 0,200 км.;
3. Грейдирование дорог по ул. Кирова в с. Рудь, протяженностью 4,5 км.;
4. Грейдирование дорог по ул. Гагарина, Горького в с. Изобильное, протяженностью 8 км.;
5. Уплотнение дорог по ул. Кирова в с. Рудь, протяженностью 4,5 км.;
6. Уплотнение дорог по ул. Гагарина, Горького в с. Изобильное, протяженностью 8 км;
7. Ремонт дороги в гравийном исполнении в х. Хорин ул. Заречная, протяженностью 2 км.;
8. Ямочный ремонт дорог х. Хорин и с. Рудь, протяженностью 2,7 км.

А также запланировано в 2022 году выполнить следующие работы:

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Рудь ул. Калинина, протяженностью 0,500 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Изобильное ул. Горького, протяженностью 0,500 км.;

ремонт дороги в гравийном исполнении в с. Изобильное ул. Ленина, протяженностью 0,700 км.